Neerslag vierde overleg + demo

Sociale Innovatie op 23 december 2016

Aanwezig:

* Vanden Eynden Siebe
* Renty   Seppe
* Verschueren Lander
* Mazurek Piotr
* Raf Exelmans
* Katrijn Verrezen (kort)

Studenten hebben gesprint en stellen tussenresultaat voor. We bekijken screens en bespreken.

Er is flink gewerkt tov vorige keer. We zien een inlogpagina, keuzebepaler, voorkeurbepaler…

Visueel:

* Er werd rekening gehouden met resolutie.
* Mooi in KDG-huisstijl
* Hooveren en metal design werkt (Slepen in volgorde was moeilijk, maar werkt, zal wel verticaal worden.)
* ziet er mooi uit.
* userfriendly
* Tekstvelden zullen aanpasbaar zijn, zowel in configuratie van administrator.
* Er komen ook instructievelden (pop –up) met begeleidingsteksten voorde student, ook deze zijn aanpasbaar.

We re-analyseren het dooloopproces en onderscheiden 3 grote fases.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: admin en config, instellen en opzetten  Administrator stelt in  OPBOUW EVENT | Fase 2: tool openzetten  studenten kiezen  EVENT | Fase 3: tool gesloten, verwerking  Algoritme draait en produceert exporteerbare excel  AFBOUW |

Fase 1: Adminsectie accessible door webadres/admin + paswoord

Via voeg categorie toe (keuze) kan je configuren

Vakken (items) bepalen, maximum, minimum, te kiezen door instellen via dropbox, tekstveld met beschrijving, minimum aantal aan te duiden, …

NOOT: We beslissen om aparte module studiereis out of scope te beschouwen omdat verdeling per percentage moeilijkheden kan opleveren voor algoritme.

We kunnen studiereis als keuze beschouwen en dan Berlijn voor EPM, berlijn voor XMM als aparte items met maxima, …

Items kunnen ingeladen worden in excel

volgorde

1. Inladen bama
2. Inladen lijst items
3. Per item, tekst, klasgroepen, max
4. Tekstvelden die keuzeschermen voor studenten faciliteren

Fase 2: Goed idee om te werken met 2 Begindata, passief open zetten, actief

Created by … ook in screen design opnemen

Fase 3: nog niet gevisualiseerd, algoritme maakt excel, experteerbaar

Spraakverwarring: categorie wordt keuzevak, keuze wordt items

## Todo:

## Groepsdynamiek en projectmanagement

* Studenten komen (weeral) op tijd, luisteren geïnteresseerd, zijn zoals steeds zeer beleefd …
* Studenten luisteren actief naar de feedback en denken ‘actief’ mee na over oplossingen en opties.
* We hebben een zinvolle discussie over topics die ter sprake komen nav de getoonde screens.
* Lander zal de volgende bijeenkomst samenroepen van zodra er een duidelijke stap genomen is, iets meer op voorhand meeting vastleggen wegens lessen en ouderschapsverlof van Raf en semester 2, volgende bijeenkomst begin januari
* Raf is blij dat de scrum concrete stappen zijn gezet, studenten hebben de flow verdeeld en elk deel heeft een bijdrage geleverd
* We mikken op eerste oplevering eind semester 1, bijsturen testen en buds oplossen kan dan eventueel nog
* Yentl Goldmeyer van Kdg contacteren ivm mailchimp
* Yvan Waumans contacteren ivm hosting