## Slide 1: Keuzetool Office Management

## Slide 2: Team
Lander Verschueren
Seppe Renty
Siebe vanden Eynden
Piotr Mazurek

## Slide 3: Uitgangssituatie
Van ‘dummy’ vak naar effectieve keuze
  Complex
  Tijdrovend
  Misverstanden
Nu:
  Vorig jaar: Papieren formulieren per klasgroep
  Dit jaar: Google Forms

## Slide 4: Doelstellingen
Tool:
  Generiek
  Gebruiksvriendelijk
  Gemakkelijk

## Slide 5: Eisen en randvoorwaarden
Must Have:
  Unieke Entry
  Voldoende programmeerbaar
  Optimalisatie
  Spreiding
  Toeters en bellen
  Excel

## Slide 6
Nice To Have:
  Links
  Visueel aantrekkelijk
  FIFO

## Slide 7: Stakeholders / Doelgroep
Administratie Office Management
Studente Office Management

## Slide 8: Concept
Wireframes

## Slide 9: Aanpak
Back-End:
  Piotr
  Seppe
  Siebe
Front-End:
  Lander

## Slide 10
6 Sprints
  17/10 – 30/10
  31/10 – 13/11
  14/11 – 27/11
  28/11 – 11/12
  12/12 – 25/12
  26/12 – 08/01
Na sprint, resultaat online (bij MVP)

## Slide 11: Risico’s
Te weinig tijd / fout ingeschat
Niet werkend